## Slide 1
Les Activités Pratiques en
BAC S SI

## Slide 2: Demande de l’industrie : Rendre les jeunes ingénieurs opérationnels plus rapidement.
Avant
Maintenant
Entrée jeune ingénieur
0
2 ans
1 an
3 ans
0
2 ans
1 an
3 ans
6mois

## Slide 3: La démarche de projet doit s’installer rapidement
Au lycée

## Slide 4: La démarche de projet
INITIALISATION
PREPARATION
REALISATION
CLÔTURE
Temps consacré (% de l’horaire-durée)
10% - 7h

## Slide 5: La démarche de projet
INITIALISATION
PREPARATION
REALISATION
CLÔTURE
Temps consacré (% de l’horaire-durée)
40%- 28h
10% - 7h

## Slide 6: La démarche de projet
INITIALISATION
PREPARATION
REALISATION
CLÔTURE
Temps consacré (% de l’horaire-durée)
40%- 28h
40%- 28h
10% - 7h

## Slide 7: La démarche de projet
Temps consacré (% de l’horaire-durée)
INITIALISATION
PREPARATION
REALISATION
CLÔTURE
10% - 7h
40%- 28h
40%- 28h
10% - 7h

## Slide 8
Idées de thème projet
Note de cadrage
INITIALISATION
Idées de
thème projet
Note de
cadrage
Elèves
Professeurs
Elèves
Professeurs
Professeurs
Identifier le
besoin fondamental
Etudier la
faisabilité
Valider et rédiger note de cadrage
Non faisable
Faisable
Initialisation

## Slide 9
Les projets s’inscrivent à travers les thèmes sociétaux
Quels sont ces différents thèmes ?
Confort
Protection
Environnement
Assistance au développement
Mobilité
Santé
Energie

## Slide 10
Exemple de projets
Environnement
Station météo portable

## Slide 11
Exemple de projets
Idées de
thème projet
Note de
cadrage
Elèves
Professeurs
Elèves
Professeurs
Professeurs
Identifier le
besoin fondamental
Etudier la
faisabilité
Valider et rédiger note de cadrage
Non faisable
Faisable
Les élèves souhaitent enregistrer des mesures à différentes périodes pour faire des moyennes.

## Slide 12
Exemple de projets
Idées de
thème projet
Note de
cadrage
Elèves
Professeurs
Elèves
Professeurs
Professeurs
Identifier le
besoin fondamental
Etudier la
faisabilité
Valider et rédiger note de cadrage
Non faisable
Faisable
Pour cela, ils relèvent la température, la vitesse du vent, la pression, l’humidité, la position, la date et l’heure.
Trop ambitieux !!!!

## Slide 13
Exemple de projets
Idées de
thème projet
Note de
cadrage
Elèves
Professeurs
Elèves
Professeurs
Professeurs
Identifier le
besoin fondamental
Etudier la
faisabilité
Valider et rédiger note de cadrage
Non faisable
Faisable
Les professeurs leur conseillent de se limiter à la température, la vitesse du vent et la pression.

## Slide 14
Exemple de projets
Idées de
thème projet
Note de
cadrage
Elèves
Professeurs
Elèves
Professeurs
Professeurs
Identifier le
besoin fondamental
Etudier la
faisabilité
Valider et rédiger note de cadrage
Non faisable
Faisable
A partir de là, les professeurs rédigent la note de cadrage.

## Slide 15: La démarche de projet
INITIALISATION
PREPARATION
REALISATION
CLÔTURE
Temps consacré (% de l’horaire-durée)
10% - 7h
40% - 28h
40% - 28h
10% - 7h

## Slide 16
Préparation
PREPARATION
Note de cadrage
Dossier d’avant projet
Choix d’une solution
Elèves
Professeurs
Elèves
Elaborer le CdCF
Modéliser, calculer, simuler
Spécification des performances attendues
Note de
cadrage
Choix d’une solution
Dossier d’avant projet

## Slide 17
Elèves
Professeurs
Elèves
Elaborer le CdCF
Modéliser, calculer, simuler
Spécification des performances attendues
Note de
cadrage
Choix d’une solution
Dossier d’avant projet
Exemple de projets
CdCF partiel :
Spécification de la dimension
Spécification de la précision des mesures
Spécification de l’alimentation

## Slide 18
Elèves
Professeurs
Elèves
Elaborer le CdCF
Modéliser, calculer, simuler
Spécification des performances attendues
Note de
cadrage
Choix d’une solution
Dossier d’avant projet
Exemple de projets
Modélisation
du boitier sous Solidworks
du schéma électronique sous ISIS
Calcul
de l’autonomie.
De la vitesse du vent

## Slide 19
Elèves
Professeurs
Elèves
Elaborer le CdCF
Modéliser, calculer, simuler
Spécification des performances attendues
Note de
cadrage
Choix d’une solution
Dossier d’avant projet
Exemple de projets
Simulation
du fonctionnement de la station météo sous ISIS à l’aide de Flowcode.

## Slide 20: La démarche de projet
INITIALISATION
PREPARATION
REALISATION
CLÔTURE
Temps consacré (% de l’horaire-durée)
10% - 7h
40% - 28h
40% - 28h
10% - 7h

## Slide 21
Réalisation
Réalisation d’un prototype matériel ou maquette numérique et/ou programme
Essais, mise au point, évaluation des performances
Elèves
Elèves
Choix d’une solution
Dossier d’avant projet
Prototype matériel
ou maquette
numérique et/ou
programme
Prototype matériel
ou maquette
numérique et/ou
programme
REALISATION
Dossier d’avant projet
Choix d’une solution

## Slide 22
Réalisation d’un prototype matériel ou maquette numérique et/ou programme
Essais, mise au point, évaluation des performances
Exemple de projets

## Slide 23
Réalisation d’un prototype matériel ou maquette numérique et/ou programme
Essais, mise au point, évaluation des performances
Exemple de projets

## Slide 24
Réalisation d’un prototype matériel ou maquette numérique et/ou programme
Exemple de projets

## Slide 25
Réalisation
Réalisation d’un prototype matériel ou maquette numérique et/ou programme
Essais, mise au point, évaluation des performances
Elèves
Elèves
Choix d’une solution
Dossier d’avant projet
Prototype matériel
ou maquette
numérique et/ou
programme
Comparaison des résultats obtenus
Au CDCF
A la simulation

## Slide 26: La démarche de projet
INITIALISATION
PREPARATION
REALISATION
CLÔTURE
Temps consacré (% de l’horaire-durée)
10% - 7h
40% - 28h
40% - 28h
10% - 7h

## Slide 27
Clôture
Prototype matériel
ou maquette
numérique ou
programme
CLÔTURE
Projet
présenté
Projet
présenté
Réaliser un
support de
communication
Communiquer
Elèves
Elèves
Prototype matériel
ou maquette
numérique et/ou
programme

## Slide 28
Calendrier 2014
JUILLET |  |  |  | AOUT |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DECEMBRE |  | 
MA | 1 |  |  | VE | 1 |  |  | LU | 1 |  |  | ME | 1 |  |  | SA | 1 |  |  | LU | 1 | 
ME | 2 |  |  | SA | 2 |  |  | MA | 2 |  |  | JE | 2 |  |  | DI | 2 |  |  | MA | 2 | 
JE | 3 |  |  | DI | 3 |  |  | ME | 3 |  |  | VE | 3 |  |  | LU | 3 |  |  | ME | 3 | 
VE | 4 |  |  | LU | 4 |  |  | JE | 4 |  |  | SA | 4 |  |  | MA | 4 |  |  | JE | 4 | 
SA | 5 |  |  | MA | 5 |  |  | VE | 5 |  |  | DI | 5 |  |  | ME | 5 |  |  | VE | 5 | 
DI | 6 |  |  | ME | 6 |  |  | SA | 6 |  |  | LU | 6 |  |  | JE | 6 |  |  | SA | 6 | 
LU | 7 |  |  | JE | 7 |  |  | DI | 7 |  |  | MA | 7 |  |  | VE | 7 |  |  | DI | 7 | 
MA | 8 |  |  | VE | 8 |  |  | LU | 8 |  |  | ME | 8 |  |  | SA | 8 |  |  | LU | 8 | 
ME | 9 |  |  | SA | 9 |  |  | MA | 9 |  |  | JE | 9 |  |  | DI | 9 |  |  | MA | 9 | 
JE | 10 |  |  | DI | 10 |  |  | ME | 10 |  |  | VE | 10 |  |  | LU | 10 |  |  | ME | 10 | 
VE | 11 |  |  | LU | 11 |  |  | JE | 11 |  |  | SA | 11 |  |  | MA | 11 |  |  | JE | 11 | 
SA | 12 |  |  | MA | 12 |  |  | VE | 12 |  |  | DI | 12 |  |  | ME | 12 |  |  | VE | 12 | 
DI | 13 |  |  | ME | 13 |  |  | SA | 13 |  |  | LU | 13 |  |  | JE | 13 |  |  | SA | 13 | 
LU | 14 |  |  | JE | 14 |  |  | DI | 14 |  |  | MA | 14 |  |  | VE | 14 |  |  | DI | 14 | 
MA | 15 |  |  | VE | 15 |  |  | LU | 15 |  |  | ME | 15 |  |  | SA | 15 |  |  | LU | 15 | 
ME | 16 |  |  | SA | 16 |  |  | MA | 16 |  |  | JE | 16 |  |  | DI | 16 |  |  | MA | 16 | 
JE | 17 |  |  | DI | 17 |  |  | ME | 17 |  |  | VE | 17 |  |  | LU | 17 |  |  | ME | 17 | 
VE | 18 |  |  | LU | 18 |  |  | JE | 18 |  |  | SA | 18 |  |  | MA | 18 |  |  | JE | 18 | 
SA | 19 |  |  | MA | 19 |  |  | VE | 19 |  |  | DI | 19 |  |  | ME | 19 |  |  | VE | 19 | 
DI | 20 |  |  | ME | 20 |  |  | SA | 20 |  |  | LU | 20 |  |  | JE | 20 |  |  | SA | 20 | 
LU | 21 |  |  | JE | 21 |  |  | DI | 21 |  |  | MA | 21 |  |  | VE | 21 |  |  | DI | 21 | 
MA | 22 |  |  | VE | 22 |  |  | LU | 22 |  |  | ME | 22 |  |  | SA | 22 |  |  | LU | 22 | 
ME | 23 |  |  | SA | 23 |  |  | MA | 23 |  |  | JE | 23 |  |  | DI | 23 |  |  | MA | 23 | 
JE | 24 |  |  | DI | 24 |  |  | ME | 24 |  |  | VE | 24 |  |  | LU | 24 |  |  | ME | 24 | 
VE | 25 |  |  | LU | 25 |  |  | JE | 25 |  |  | SA | 25 |  |  | MA | 25 |  |  | JE | 25 | 
SA | 26 |  |  | MA | 26 |  |  | VE | 26 |  |  | DI | 26 |  |  | ME | 26 |  |  | VE | 26 | 
DI | 27 |  |  | ME | 27 |  |  | SA | 27 |  |  | LU | 27 |  |  | JE | 27 |  |  | SA | 27 | 
LU | 28 |  |  | JE | 28 |  |  | DI | 28 |  |  | MA | 28 |  |  | VE | 28 |  |  | DI | 28 | 
MA | 29 |  |  | VE | 29 |  |  | LU | 29 |  |  | ME | 29 |  |  | SA | 29 |  |  | LU | 29 | 
ME | 30 |  |  | SA | 30 |  |  | MA | 30 |  |  | JE | 30 |  |  | DI | 30 |  |  | MA | 30 | 
JE | 31 |  |  | DI | 31 |  |  |  |  |  |  | VE | 31 |  |  |  |  |  |  | ME | 31 | 
Vacances
scolaires
Validation des
notes de cadrage
par le
corps d’inspection
Travail élèves
L’organisation de l’activité de projet sur 35 semaines n’est pas recommandée.
INITIALISATION

## Slide 29
Calendrier 2015
 | JANVIER |  |  |  | FEVRIER |  |  |  | MARS |  |  |  | AVRIL |  |  |  | MAI |  |  |  | JUIN |  | 
 | JE | 1 |  |  | DI | 1 |  |  | DI | 1 |  |  | ME | 1 |  |  | VE | 1 |  |  | LU | 1 | 
 | VE | 2 |  |  | LU | 2 |  |  | LU | 2 |  |  | JE | 2 |  |  | SA | 2 |  |  | MA | 2 | 
 | SA | 3 |  |  | MA | 3 |  |  | MA | 3 |  |  | VE | 3 |  |  | DI | 3 |  |  | ME | 3 | 
 | DI | 4 |  |  | ME | 4 |  |  | ME | 4 |  |  | SA | 4 |  |  | LU | 4 |  |  | JE | 4 | 
 | LU | 5 |  |  | JE | 5 |  |  | JE | 5 |  |  | DI | 5 |  |  | MA | 5 |  |  | VE | 5 | 
 | MA | 6 |  |  | VE | 6 |  |  | VE | 6 |  |  | LU | 6 |  |  | ME | 6 |  |  | SA | 6 | 
 | ME | 7 |  |  | SA | 7 |  |  | SA | 7 |  |  | MA | 7 |  |  | JE | 7 |  |  | DI | 7 | 
 | JE | 8 |  |  | DI | 8 |  |  | DI | 8 |  |  | ME | 8 |  |  | VE | 8 |  |  | LU | 8 | 
 | VE | 9 |  |  | LU | 9 |  |  | LU | 9 |  |  | JE | 9 |  |  | SA | 9 |  |  | MA | 9 | 
 | SA | 10 |  |  | MA | 10 |  |  | MA | 10 |  |  | VE | 10 |  |  | DI | 10 |  |  | ME | 10 | 
 | DI | 11 |  |  | ME | 11 |  |  | ME | 11 |  |  | SA | 11 |  |  | LU | 11 |  |  | JE | 11 | 
 | LU | 12 |  |  | JE | 12 |  |  | JE | 12 |  |  | DI | 12 |  |  | MA | 12 |  |  | VE | 12 | 
 | MA | 13 |  |  | VE | 13 |  |  | VE | 13 |  |  | LU | 13 |  |  | ME | 13 |  |  | SA | 13 | 
 | ME | 14 |  |  | SA | 14 |  |  | SA | 14 |  |  | MA | 14 |  |  | JE | 14 |  |  | DI | 14 | 
 | JE | 15 |  |  | DI | 15 |  |  | DI | 15 |  |  | ME | 15 |  |  | VE | 15 |  |  | LU | 15 | 
 | VE | 16 |  |  | LU | 16 |  |  | LU | 16 |  |  | JE | 16 |  |  | SA | 16 |  |  | MA | 16 | 
 | SA | 17 |  |  | MA | 17 |  |  | MA | 17 |  |  | VE | 17 |  |  | DI | 17 |  |  | ME | 17 | 
 | DI | 18 |  |  | ME | 18 |  |  | ME | 18 |  |  | SA | 18 |  |  | LU | 18 |  |  | JE | 18 | 
 | LU | 19 |  |  | JE | 19 |  |  | JE | 19 |  |  | DI | 19 |  |  | MA | 19 |  |  | VE | 19 | 
 | MA | 20 |  |  | VE | 20 |  |  | VE | 20 |  |  | LU | 20 |  |  | ME | 20 |  |  | SA | 20 | 
 | ME | 21 |  |  | SA | 21 |  |  | SA | 21 |  |  | MA | 21 |  |  | JE | 21 |  |  | DI | 21 | 
 | JE | 22 |  |  | DI | 22 |  |  | DI | 22 |  |  | ME | 22 |  |  | VE | 22 |  |  | LU | 22 | 
 | VE | 23 |  |  | LU | 23 |  |  | LU | 23 |  |  | JE | 23 |  |  | SA | 23 |  |  | MA | 23 | 
 | SA | 24 |  |  | MA | 24 |  |  | MA | 24 |  |  | VE | 24 |  |  | DI | 24 |  |  | ME | 24 | 
 | DI | 25 |  |  | ME | 25 |  |  | ME | 25 |  |  | SA | 25 |  |  | LU | 25 |  |  | JE | 25 | 
 | LU | 26 |  |  | JE | 26 |  |  | JE | 26 |  |  | DI | 26 |  |  | MA | 26 |  |  | VE | 26 | 
 | MA | 27 |  |  | VE | 27 |  |  | VE | 27 |  |  | LU | 27 |  |  | ME | 27 |  |  | SA | 27 | 
 | ME | 28 |  |  | SA | 28 |  |  | SA | 28 |  |  | MA | 28 |  |  | JE | 28 |  |  | DI | 28 | 
 | JE | 29 |  |  |  |  |  |  | DI | 29 |  |  | ME | 29 |  |  | VE | 29 |  |  | LU | 29 | 
 | VE | 30 |  |  |  |  |  |  | LU | 30 |  |  | JE | 30 |  |  | SA | 30 |  |  | MA | 30 | 
 | SA | 31 |  |  |  |  |  |  | MA | 31 |  |  |  |  |  |  | DI | 31 |  |  |  |  | 
À raison de
4h/semaine
≈70 h
Revue de projet 1
PREPARATION
REALISATION
CLÔTURE
Revue de projet 2
Vacances
scolaires
Travail élèves

## Slide 30: La démarche de projet
Développe les capacités particulières au métier d’ingénieur
La synthèse
L’autonomie
L’Innovation/La Créativité
La mise en application des savoir faire

## Slide 31
SAVOIR
SAVOIR FAIRE
SAVOIR ETRE
INGENIEUR

## Slide 32
Pour parler tous de
la même chose
Savoir faire ?
Savoir être ?
Savoir ?

## Slide 33: Quelques définitions
est défini habituellement comme un ensemble de connaissances ou d'aptitudes reproductibles, acquises par l'étude ou l'expérience.
Savoir

## Slide 34: Quelques définitions
C’est la connaissance des
moyens qui permettent l'accomplissement
d'une tâche.
Savoir faire
Savoir être
correspond à la capacité de produire des actions et des réactions adaptées à l'environnement humain et écologique.

## Slide 35
Savoir Savoir faire Savoir être
T.D.-Cours
Projet
T.P.

## Slide 36: Travaux Pratiques
Ont subi un changement de statut :
Avant : épreuve ponctuelle au bac
Maintenant : prépare à l’écrit et au projet

## Slide 37: Travaux Pratiques
Comment les aborder ?
A l’aide des thèmes sociétaux
A travers des minis projets

## Slide 38: Pratiques pédagagogiques
activités expérimentales
Travaux
Pratiques

## Slide 39: Activités expérimentales
Pourquoi les aborder ?
Pour justifier les écarts entre simulation et réalité
Pour apporter des connaissances
Pour préparer au projet

## Slide 40: Exemple d’activités expérimentales
Réaliser un réveil à l’aide d’une horloge temps réel I2C?

## Slide 41: Exemple d’activités expérimentales
Objectifs de cette activité :
Apporter des connaissances : I2C
Préparer au projet : Réaliser un programme

## Slide 42: A quoi vont servir ces A.E. ?
A valider des compétences à l’oral
ou à l’écrit.
A travailler en équipe
A consolider ou à introduire un cours.
A préparer l’écrit.

## Slide 43: Les Activités Expérimentales
Elles développent les capacités suivantes :
La synthèse
L’autonomie
La mise en application des
savoir faire
Ces capacités favorisent la démarche de projet.

## Slide 44: Conclusion
La démarche expérimentale apporte de l’attractivité et de la diversité dans l’enseignement .
Par conséquent, la démarche permet de préparer les élèves à l’écrit et au projet.
L’élève est acteur dans sa formation.

## Slide 45: Conclusion
PROJET